附件2

哈密市既有住宅加装电梯及老旧电梯更新
改造实施方案

为认真贯彻落实中央城市工作会议及自治区党委城市工作会议精神，切实改善民生福祉，完善既有住宅使用功能，保障电梯安全运行，参照疆外城市经验做法，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

以保障居民出行便利、提升居住品质为核心，以破解既有住宅无电梯出行困难、消除老旧电梯安全隐患为目标，坚持“政府引导、居民自愿、因地制宜、稳步推进”的原则，稳步推进既有住宅加装电梯及老旧电梯更新改造工作。

二、适用范围

（一）既有住宅加装电梯适用条件

1.已建成投入使用、具有合法权属证明；

2.未列入棚户区改造或其他房屋征收拆迁计划；

3.经安全鉴定符合加装电梯要求的四层以上（含四层）住宅建筑；

4.施工完成后，不影响原有消防车道的宽度，且净宽度和净空高度均不小于4米；消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物。

5.加装电梯用地位于既有住宅小区建设用地建筑红线范围内。

6.不得影响房屋结构安全，不得危及公共安全。

（二）老旧电梯更新改造适用条件

1.电梯使用年限超过15年；

2.部分电梯配件已不再生产且无法购买、不具备维修条件；

3.电梯经评估存在重大安全隐患，无法通过常规维修保障安全运行。

三、组织领导与部门职责

（一）组织领导

成立哈密市既有住宅加装电梯及老旧电梯更新改造工作领导小组，由市政府分管领导任组长，市住建局、财政局、发展改革委、自然资源局、市场监督管理局、住房公积金管理中心、消防救援支队及各区县人民政府为成员单位。领导小组办公室设在市住建局，负责工作的统筹协调、组织推进和日常管理。

（二）部门职责

1.市、县（区）住房和城乡建设部门：牵头负责既有住宅加装电梯及老旧电梯更新改造工作的指导、协调；负责老旧电梯更新改造国家政策资金申请；指导老旧电梯更新改造中住宅专项维修资金提取工作。

2.市、县（区）市场监督管理部门：负责电梯更新改造和加装电梯的施工告知、监督检验、使用登记等工作，加强电梯安全监督检查，查处违法违规行为。

3.市、县（区）财政局：负责落实政府补贴资金，将补贴资金纳入两级财政预算，保障资金及时足额拨付。

4.住房公积金管理中心：负责加装电梯个人分摊部分资金的提取工作，支持缴存职工支付相关费用。

5.各区县人民政府：负责本辖区项目的具体实施和管理，统筹推进项目申报、资金筹集、施工协调、矛盾化解等工作。

6.街道办事处（社区居民委员会）：负责组织业主意愿征集、协商沟通、结果公示等工作；牵头组织无物业服务企业的小区相关材料报送和运维管理。

7.业主委员会（物管会）：配合组织宣传、协商、意见征集等工作，协调业主之间的利益平衡。在谋划施工前，向业主提前告知安装电梯后产生的费用，如物业收取比例、后期电梯维护保养及检测成本。

8.物业服务企业：配合做好意愿调查、方案公示、施工协调等工作。

四、实施主体

（一）既有住宅加装电梯实施主体

既有住宅产权人作为业主，是加装电梯的实施主体。以单元为单位加装的，实施主体为该单元的相关业主；以整幢楼为单位的，实施主体为整幢楼的相关业主；以小区为单位的，实施主体为该小区的相关业主。

实施主体承担建设单位的责任和义务，负责加装电梯的意见统一、工程报建、设备采购、工程实施、维护管理等相关工作。实施主体可以委托业主委员会或物业委员会、具有设计施工资质的单位、电梯安装维护企业、原建设单位、产权单位等作为代理人具体负责上述工作。受托人应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利义务。

鼓励政府机关、企事业单位对自行管理的职工住宅组织实施加装电梯工作。

（二）老旧电梯更新改造实施主体

业主委员会或业主委托的业主服务企业或机构作为老旧电梯更新改造项目实施主体，组织招投标、施工组织和竣工验收；受业主委托承担电梯运维管理职责。

五、实施流程

（一）项目储备

1.既有住宅加装电梯和老旧电梯更新改造项目原则上纳入《既有住宅电梯加装及老旧电梯更新改造项目储备库》。

2.符合条件的项目，须在当年5月底前达成业主共识，并提交《业主确认实施承诺书》，由街道办事处（社区居民委员会）统一报送至市、县（区）住房和城乡建设部门，经审核后纳入储备库。

（二）既有住宅加装电梯实施步骤

1.意愿摸底调查：由街道办事处（社区居民委员会）牵头，业主委员会、物业服务企业配合，开展全覆盖意愿调查，形成民意调查结果，以书面申请报送市、县（区）住房和城乡建设部门。

2.前期评估：实施主体委托有资质的建筑设计单位进行现场踏勘，开展规划、建筑、消防等可行性评估，评估结果公示后反馈相关单位。

3.设计方案编制：实施主体应当委托具有相应资质的设计单位进行施工图设计，并按照相关规定履行施工图审查手续，施工图经审查合格后，方可进行加装电梯施工。

4.业主共识达成：经评估符合加装电梯条件的，需经参与表决专有部分面积占比四分之三以上的业主，且参与表决人数占比四分之三以上的业主，共同达成书面同意。

5.结果及方案公示：在小区内公示意愿征询结果和设计方案，公示期不少于10个工作日，无异议或异议协调解决后，由街道办事处（社区居民委员会）盖章确认。

6.报建手续申请：实施主体向市、县（区）住房和城乡建设部门、市场监督管理部门申请办理相关手续。

7.施工组织：实施主体组织招投标，确定设计、施工、监理等单位；电梯安装单位办理施工告知手续，施工单位自检合格后申请监督检验。

8.竣工验收：实施主体联合市、县（区）住房和城乡建设、市场监督管理部门组织参建企业及街道社区、居民代表开展联合竣工验收，验收合格后移交工程档案，办理电梯使用登记手续。

9.运维管理：电梯产权归出资业主所有，委托物业服务企业或相关单位运维，签订维保合同和使用管理协议。

（三）老旧电梯更新改造实施步骤

1.业主授权：业主委员会或业主委托的业主服务企业或机构作为老旧电梯更新改造项目实施主体，负责更新改造相关工作。

2.前期流程：参照既有住宅加装电梯的意愿摸底、前期评估、方案编制、业主共识及结果公示等要求执行。

3.手续办理：实施主体向市场监督管理部门办理特种设备报建手续。

4.施工组织：实施主体组织招投标，确定相关单位；电梯安装单位办理施工告知手续，施工单位自检合格后申请监督检验。

5.质量监督及验收：由实施主体和市场监督管理部门负责过程性质量监督和竣工验收，验收合格后办理电梯使用登记手续。

6.运维管理：由实施主体委托有资质的维保单位日常维保，签订使用管理协议。

六、资金筹集

（一）既有住宅加装电梯资金来源

既有多层住宅加装电梯所需资金主要采取业主自筹与社会资本参与、政府补贴相结合的方式筹集。

- 1.兼顾各方。为便于相关业主达成统一意见，一楼业主原则上不需要承担电梯建设、运行维护、物业费增加等因加装电梯产生的任何费用，但一楼业主可分得电梯产生广告费用的60%，

- 该权益持续至电梯达到更新年限为止。

2.政府补贴。既有住宅加装电梯项目，市、县（区）人民政府给予70%资金补贴。

3.业主自筹。根据所在楼层等因素，由业主按照一定的分摊比例出资，具体可参照以下执行：

（1）市、县（区）政府补贴与居民出资比例为7∶3。

（2）居民出资额度按照楼层系数确定。以6层住宅为例（一梯两户），以第三层为基数，首层居民不分担，出资系数1.0,每增加或减少一层系数为0.3个。2—6层居民分担比例为0.7∶1∶1.3∶1.6∶1.9。

（3）分摊资金计算公式：

基准层承担金额=（电梯总报价—政府补贴70%）/每层分担比例之和

每层承担金额=基准层承担金额*本层出资系数

每户出资金额=每层承担金额/本层户数

4.住房公积金提取。缴存住房公积金的业主，可提取房屋所有权人及配偶、子女及子女配偶的住房公积金，提取总额不得超过个人分摊金额。

5.社会资本参与

支持社会资本方探索参与既有多层住宅加装电梯的市场化方式，鼓励房地产开发、物业服务、电梯生产安装、工程设计施工等企业参与既有多层住宅加装电梯工作。对实现加装、维管一体化的各类投资主体，政府补贴资金可以直接拨付给投资主体或电梯生产企业。

（二）老旧电梯更新改造资金来源

1.专项资金支持：符合条件的，每部电梯申请15万元国家政策资金支持。

2.住宅专项维修资金：超出国家政策资金支持额度的部分，经业主委员会三分之二以上成员同意后，从住宅专项维修资金中支出。

3.业主自筹：住宅专项维修资金未足额缴纳的，超出部分由业主个人自筹。

（三）资金管理

政府补贴资金实行专款专用，由市、县（区）住房和城乡建设部门审核后报政府审批，实施主体按项目进度拨付。各相关单位应加强资金监管，确保资金规范使用。

七、运维管理与责任义务

（一）运维管理要求

1.加装电梯和更新改造后的电梯，项目实施主体为使用管理责任单位。

2.电梯使用管理责任单位为安全第一责任人，负责委托有资质的维保单位开展日常维护保养，签订维保合同。

3.电梯使用管理责任单位应在检验合格有效期届满前1个月申请定期检验，未经检验或检验不合格的不得使用。

（二）责任义务

1.项目实施不得占用消防通道，不得影响房屋结构安全和公共安全，减少对相邻业主通风、采光、日照、通行等不利影响。

2.相关单位和个人应提供施工便利，不得阻挠、破坏施工。

3.因项目实施发生争议的，可通过协商、调解、诉讼等方式解决。

4.勘察、设计、施工、监理、电梯制造安装维保等单位，须具备相应资质并承担相应责任。

八、保障措施

（一）组织保障

领导小组定期召开会议，协调解决工作中的难点问题。各成员单位明确责任分工，细化工作措施，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

（二）政策保障

简化审批流程，建立“一站式”服务机制，压缩办理时限。明确相关技术标准和操作规范，为项目实施提供政策支撑。

（三）资金保障

补贴资金由市、县（区）按照现行财政体制共同承担，足额安排补贴资金，确保及时到位。优化住房公积金提取流程，方便业主提取使用。

（四）宣传引导

通过媒体宣传、社区宣讲等方式，解读政策和实施流程，宣传典型案例，引导业主合理表达诉求，营造全社会支持的良好氛围。

（五）监督管理

加强对项目实施全过程的监督检查，确保工程质量和施工安全。建立投诉举报机制，及时回应群众关切。对违法违规行为严肃查处，保障工作有序推进。

九、实施步骤

（一）启动阶段（2026年1月1日—2026年3月31日）

制定实施方案，成立工作领导小组，明确部门职责。开展政策宣传和业务培训，完成项目储备库征集和初步审核。

（二）推进阶段（2026年4月1日—2028年9月30日）

有序推进项目实施，按流程完成报建、施工、验收等工作。定期开展督导检查，及时解决实施过程中的问题，总结阶段性经验。

（三）总结阶段（2028年10月1日—2028年12月31日）

对工作进行全面总结，评估成效，梳理成功经验和存在问题，形成工作总结报告。

十、其他规定

（一）本方案由哈密市住房和城乡建设局负责解释。

（二）本方案自2026年1月1日起施行，期限至2028年12月31日。

（三）工作开展期间，国家、自治区有相关新规定的，从其规定。